Prilog XII

OPERATIVEN PLAN

Sodr`ina

XII.1 Obem	95

XII.2 Voved	95

XII.3 Merki, fazni re{enija i rokovi za postignuvawe na uslovite za dobivawe integrirana ekolo{ka dozvola	95

XII.3.1 Namaluvawe na rizik od izlevawe na otpadni vodi	95

XII.3.2 Ureduvawe na pristapni pati{ta i izvedba na zelen pojas okolu instalacijata	96

XII.3.3 Unapreduvawe na proizvodstvoto	96

XII.4 Raspored za realizacija na planot, po oddelni fazi	96

XII.5 Monitoring i na~in na izvestuvawe;	97

XII.6 Prikaz na finansiskite sredstva potrebni za realizacija na sekoja od fazite na operativniot plan	98

XII.7 Vrednostite na emisiite za vreme na realizacija na oddelnite fazi na planot	98

### XII.1 Obem

Lide Farm - Kumanovo podnesuva barawe za dozvola za usoglasuvawe so operativen plan do Lokalnata samouprava – Kumanovo i spored sodr`inata na formularot na baraweto treba da dostavi Predlog-operativen plan za podobruvawe na ekolo{kite performansi na instalacijata i pribli`uvawe kon performansite na najdobrite dostapni tehniki vo vrska so emisiite vo vozduh, voda i po~va.

Operativniot plan e napraven spored barawata na Zakonot za `ivotna sredina i pravilnikot za postapkata za dobivawe dozvola za usoglasuvawe so operativen plan.

### XII.2 Voved

Lide Farm - Kumanovo se zalaga za za~uvuvawe na `ivotnata sredina i nejzino unapreduvawe. Kako rezultat na toa vo razvojniot plan na firmata se planira voveduvawe na koncept za po~isto proizvodstvo kade {to pristapot na re{avaweto na problemite e poinakov i }e se deluva na izvorot na zagaduvawe.

Site razvojni aktivnosti po fazi se taka planirani da ne predizvikaat zgolemeni vlijanija vrz `ivotnata sredina, zgolemeni tro{oci na surovini i energija. Pripremite i adaptaciite }e bidat taka isplanirani da ne predizvikaat zastoj na proizvodniot proces.

### XII.3 Merki, fazni re{enija i rokovi za postignuvawe na uslovite za dobivawe integrirana ekolo{ka dozvola

### XII.3.1 Namaluvawe na rizik od izlevawe na otpadni vodi

Za da se namali rizikot od prepolnuvawe na sobirniot rezervoar i istekuvawe na otpadna voda vo po~va, planirani se pove}e aktivnosti i fazno podobruvawe na postoe~kata sostojba. Ovie aktivnosti opfa}aat:

- Redovno ~istewe na postoe~kiot rezervoar

- Zgolemuvawe na kapacitetot na rezervoarot za otpadni vodi

- Izgradba na sobirna {ahta so prelivnik za otpadni vodi

### XII.3.2 Ureduvawe na pristapni pati{ta i izvedba na zelen pojas okolu instalacijata

Kako merka za namaluvawe na emisija na cvrsti ~esti~ki nadvor od instalacijata, a i za da se podobari izgledot na instalacijata se predlaga odr`uvawe na postoe~kiot zelen pojas na granicite na instalacijata i vo samata instalacija.

### XII.3.3 Unapreduvawe na proizvodstvoto

Rakovodstvoto na Lide Farm - Kumanovo se zalaga za zgolemuvawe na proizvodstvoto so dosledno sproveduvawe na zakonskite normi koi se odnesuvaat za za{tita na `ivotnata sreina i voveduvawe na principite na po~isto proizvodstvo i dobra zemjodelska praktika. Za taa cel predvideno e izrabotka na Biznis plan za pro{iruvawe na proizvodstvoto so pogolema komercijalna vrednost.

### XII.4 Raspored za realizacija na planot, po oddelni fazi

XII.4.1 Namaluvawe na rizik od izlevawe na otpadni vodi

| Red br. | Aktivnost | Vreme na realizacija: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Redovno ~istewe na talo`nikot | 2010 – kontinuirano |
| 2 | Zgolemuvawe na kapacitetot na talo`nikot za otpadni vodi | 2012 |
| 3 | Izgradba na dopolnitelna sobirna {ahta so prelivnik za otpadni vodi Izrabotka na ideen i glaven proekt za prelivnikot Izvedba na prelivnikot | 2014 |

XII.4.2 Ureduvawe na pristapni pati{ta i odr`uvawe na dvornata povr{ina soglasno preporakite na dobra zemjodelska praktika za `ivinarski farmi

| Red br. | Aktivnost | Vreme na realizacija: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ureduvawe na pristapni pati{ta | 2012 |
| 2 | Izrabotka na Studija parterno ureduvawe | 2013 |
| 3 | Sadwe na sadnici/otstranuvawe na zelenilo | 2014 |

XII.4.3 Unapreduvawe na proizvodstvoto

| Red br. | Aktivnost | Vreme na realizacija: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Izrabotka na Biznis plan za pro{iruvawe na proizvodstvoto preku vospostavuvawe na principite na Dobra zemjodelska praktika i po~isto proizvodstvo | 2013 |
| 2 | Implementacija na merki za po~isto proizvodstvo vo instalacijata | 2014 |

### XII.5 Monitoring i na~in na izvestuvawe;

- Lide Farm - Kumanovo }e go kontrolira realiziraweto na sekoja merka za unapreduvawe na `ivotnata sredina i preku liceto nadle`no za `ivotnata sredina }e ja izvestuva lokalnata samouprava.

- Izvestuvaweto }e se vr{i so pi{an izve{taj i telefonsko javuvawe do nadle`niot organ vo lokalnata samouprava.

- Monitoringot na vlijanijata za `ivotnata sredina }e se vr{i spored programata i planot za monitoring i merewa na Lide Farm – Kumanovo

- Merewata na merlivite parametri (emisija vo voda, vozduh, bu~ava i sl.) }e se vr{i na lice mesto i vo laboratorija na specijalizirana firma, a nemerlivite }e se kontroliraat vizuelno ili }e se vr{i procenka spored priznati metodi.

- Dokumentite so rezultatite od izvr{enite merewa }e gi ~uva odgovorniot za zivotna sredina  za i istite }e bidat dostapni za inspekciskite slu`bi.

### XII.6 Prikaz na finansiskite sredstva potrebni za realizacija na sekoja od fazite na operativniot plan

| Br. | Aktivnost | Vkupna vrednost (Eur) |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Namaluvawe na rizik od izlevawe na otpadni vodi. Dogradba na postoe~kiot rezervoar i izgradba na nova sobirna {ahta so prelivnik | 20.000 |
| 4.2 | Ureduvawe na pristapni pati{ta i dvorni pover{ini | 8.000 |
| 4.3 | Izrabotka na Biznis plan za pro{iruvawe na proizvodstvoto i vospostavuvawe na principite na po~isto proizvodstvo | 7.000 |
| VKUPNO: | 35.000 |

### XII.7 Vrednostite na emisiite za vreme na realizacija na oddelnite fazi na planot

Pri realizacija na aktivnostite od Operativniot plan ne se o~ekuva nadminuvawe na dozvolenite vrednosti na emisii vo vozduh, zgolemuvawe na potro{uva~kata na surovini i energija.

Za 							Za

Lide Farm – Kumanovo				Op{tina Kumanovo

Gradona~alnik

_____________________				______________________________